附件2：焦作工贸职业学院山阳校区砺志楼、好学楼电梯供货及安装合同

焦作工贸职业学院山阳校区

砺志楼、好学楼电梯供货及安装招标

合

同

书

合同编号：

工程名称：

甲    方：    焦作工贸职业学院

乙    方：

发包方： 焦作工贸职业学院                  （以下简称甲方）

承包方：                                   （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲方将砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目承包给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方协商达成一致，订立本合同，以资信守。

一、项目概况：

1.项目名称：焦作工贸职业学院山阳校区砺志楼、好学楼电梯供货及安装招标项目

2.项目地点：焦作市中原路1216号

3.砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目清单及相关要求：

见附件

注：

1、本项目为交钥匙项目。

2.报价为验收合格价，包括卸、运、安装、调试、验收等发生的各种费用。

3.最终确认工程量以实际测算工程量为准，如有超出工程量须甲签字认可。

4.所有设备最终单价按照最终总价报价与标书总价报价的下浮比例下调。

5.所用配件辅料应为国内一线品牌。

6.所报产品参数可以优于以上参数要求，但不得低于。

7.所报产品须为正版行货，严禁水货。

二、项目范围及承包方式：

1.项目范围：砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目

2.承包方式：砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目（全包干制）

三、项目报价与付款方式

1.合同价款的约定：合同总价为：       元整（大写：元整）。

合同单价为最终支付单价，市场价格上涨风险由乙方自行承担，甲方不再调整。

以上价款包含单招考试考场建设及现有监控设备整合供货及安装及所需的辅助材料费、安装费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。

2.结算方式：包干价。

3.付款方式：

购买合同签订后，乙方全部供货完成并经甲方验收合格后，甲方支付到购买合同总价款的95%；剩余合同总价5%，作为维修保证金，保修期满后无息付清。

安装合同签订后，乙方全部供货完成并经甲方验收合格后，甲方支付到安装合同总价款。

4.提供发票情况：甲方付款前，乙方应提供税务机关认可的正规、有效、等额发票。若乙方提供假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。

四、砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目供货及安装质量要求、验收

1.全部设备安装调试完成后，成交方主动提出验收申请，采购人联合相关部门按照上级文件标准、招标文件要求逐项验收。

2.验收内容包含设备品牌、型号、数量、外观、功能、运行状态、系统兼容性等。

3.验收不合格，成交方须在规定时间内整改完毕，直至验收合格，由此产生的所有费用由成交方自行承担。

五、工期

1.工程工期：按照甲方要求时间完工。

2.遇到下列情况，经甲方代表签字确认后工期顺延。

2.1、一周内因非乙方原因，停电造成停工累计超过8小时者。

2.2、因不可抗力因素影响安装的。

六、保证措施：乙方向甲方交纳人民币：10万元（大写：拾万元）作为履约保证金，履约保证金待工程竣工验收合格后无息退还。若乙方中途无故退场停止施工，履约保证金不予退还，且甲方有权要求乙方赔偿因其中途退场所造成的一切损失。

七、双方责任

1.甲方责任：

（1）向乙方提供本工程的现场电源及安装图纸；

（2）按照合同约定支付项目款。

2.乙方责任：

（1）按照校方要求安全安装，保证产品质量，在合同约定的工期内完成合同约定的项目内容。

（2）安全安装：承包人按有关规定，乙方自备设备、工具，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用，发生重大事故，承包人应立即上报有关部门并通知发包人代表同时按政府有关部门要求处理。

（3）严格执行安全协议书中的规定，落实安装现场安全生产措施，做好各项基础工作。

（4）承担施工所用的水电费用。

（5）安装完毕后负责清理安装产生的垃圾。

（6）乙方应按照甲方要求进场安装，如超过一个工作日内不进场安装。甲方有权单方解除合同，由此所产生的损失费由乙方承担。

八、安全责任

安装过程中，乙方自备设备、工具，防范安全隐患；在安装过程中，发生任何安全事故及财产损失，所有责任均由乙方自行承担。在使用过程中，若因材料质量或工程质量造成他人人身损害或财产损失的，因此产生的全部经济和法律责任由乙方承担。

乙方在安装过程中造成他人人身损害或财产损失的，由乙方自行负责，如乙方的行为给甲方造成损失的，由乙方应当承担损害赔偿责任

九、质量保修

质保期为   年，自乙方安装调试完毕甲方验收合格起算。质保期内，如出现质量问题，甲方通知乙方保修，乙方需在 24 小时内进行保修。如不按时保修，甲方可自行委托他人维修，费用从乙方质保金中扣除，超出部分由乙方补足，且乙方对维修结果负责。

十、违约责任

1.由于乙方的责任未按甲方要求的日期完工，每逾期一天，乙方需承担合同总金额万分之五/日的违约金；延期超过 15天，甲方有权单方解除合同，并不予支付任何费用，且乙方应向甲方支付合同总价款3%的违约金，并赔偿甲方所有损失；

2.工程质量不符合合同的约定，乙方应无条件返修，由此造成的损失由乙方承担，由于返修造成逾期交付的，工期不予顺延，乙方除按前款规定承担逾期违约责任外，还应按本合同总金额10%向甲方支付违约金；

3.因一方原因致使合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并有责任方赔偿对方由此造成的经济损失；

4.乙方擅自将本工程转包、分包的，甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿合同总金额30%的违约金。

5.乙方接收到甲方中标通知书后，5个工作日内应和甲方签订合同。否则，按照乙方弃标处置，甲方将拒退乙方履约保证金。

十一、争议的解决

本合同在履行中出现纠纷的，双方应友好协商解决，协商不成，双方均同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他约定事项

1.本合同自双方签字、盖章之日起生效。

2.本合同壹式肆份，双方各执贰份，本协议中未尽事宜双方另行协商。

（以下无正文）

甲方：焦作工贸职业学院               乙方：

法定代表人委托人：                   法定代表人委托人：

签订日期： 2026年   月    日         签订日期：2026年   月   日

甲方开票信息：

名  称：焦作工贸职业学院

纳税人识别号：

地  址